## Slide 1
15-02-17
28-02-17
16-02-17
17-02-17
20-02-17
21-02-17
22-02-17
23-02-17
24-02-17
Distribución de tareas a lo largo de la semana
Finalización últimos detalles BD y creación de la misma
Búsqueda Plantilla Bootstrap para creación pagina
Planificación Tareas de la semana
Creación en Photoshop modelo de recorrido por la aplicación
Normalizar Base de datos
Planificación rápida ideas y formas de la WebApp
Puesta en común y lluvia de ideas
Búsqueda de apps externas para la integración y recursos
Creación Login (Front)
Creación Login (Back)
Creación Logo App y Libro de estilos
Maquetación de pagina login
Planificación Backend selección proyectos y forma de voto
Introducción de datos en la BD
Planificación Backend selección Búsqueda
Prueba Sistema de registro QR
Búsqueda servicio QR
Finalización detalles LOGIN
Prueba Login (Móvil y Pc )
Desarrollo backend formulario de voto ALUMNI
Desarrollo front formulario de voto ALUMNI
Desarrollo backend formulario de voto JURADO
Desarrollo front formulario de voto JURADO
Maquetación de pagina Proyectos
Maquetación de Formulario voto JURADO
Maquetación de Formulario voto ALUMNI
Investigación hosting
Subida a Hosting
POSIBLES INCONVENIENTES
PREPARACIÖN PRESENTACIÓN